NHÓM 5

# Phân công hoàn thiện đồ án Mini PaaS

Tài liệu làm việc của nhóm cho giai đoạn hoàn thiện sản phẩm, báo cáo và hồ sơ nộp

Tài liệu thống nhất phạm vi tìm hiểu, nhiệm vụ kỹ thuật, nội dung báo cáo và tiêu chí bàn giao của từng thành viên. Mục tiêu là hoàn thiện sản phẩm trên cùng một phiên bản ổn định, tạo đủ bằng chứng kỹ thuật và bảo đảm mỗi thành viên có phần việc có thể chạy lại, giải thích và bảo vệ.

| Học phần | Nhập môn công nghệ nền tảng — RIPT1304-20261-01 |
| --- | --- |
| Đề tài | Nền tảng triển khai và quản lý ứng dụng Web trên hạ tầng Container |
| Phiên bản nền | v1.0.0-rc.2 |
| Ngày cập nhật | 18/10/2026 |

Thành viên: Đỗ Sỹ Việt · Trần Hải Minh · Lê Thị Thảo · Mai Đức Duy

# 1. Thông tin chung

•  Học phần: Nhập môn công nghệ nền tảng — RIPT1304-20261-01

•  Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng nền tảng triển khai, quản lý ứng dụng Web tự động trên hạ tầng Container (Mini PaaS)

•  Phiên bản nền: v1.0.0-rc.2

## Thành viên

| Họ và tên | Mã sinh viên | Phạm vi phụ trách chính |
| --- | --- | --- |
| Đỗ Sỹ Việt | B24DCCC287 | Kiến trúc, Control API, Runner, tích hợp và phát hành |
| Trần Hải Minh | B24DCCC206 | Giám sát, kiểm thử tải và phân tích số liệu |
| Lê Thị Thảo | B24DCCC253 | Dashboard, trải nghiệm quản trị và kiểm thử giao diện |
| Mai Đức Duy | B24DCCC092 | Ứng dụng Web mẫu và kiểm chứng quy trình triển khai |

# 2. Mục tiêu của đợt hoàn thiện

1.  Mỗi thành viên hiểu và giải thích được phần hệ thống mình phụ trách.

2.  Mỗi thành viên có ít nhất một sản phẩm kỹ thuật riêng, có file hoặc repository, commit và bằng chứng chạy thử.

3.  Bổ sung một số cải tiến nhỏ nhưng có giá trị, không làm thay đổi kiến trúc lõi đã ổn định.

4.  Hoàn thiện báo cáo 12–18 trang, slide, video 5–7 phút và bốn phiếu đóng góp cá nhân.

5.  Tất cả nội dung báo cáo, slide và video sử dụng cùng một phiên bản mã nguồn và cùng số liệu kiểm thử.

v1.0.0-rc.2 là mốc ổn định hiện tại. Mọi thay đổi chức năng sau mốc này phải được review, chạy lại kiểm thử và chỉ được đưa vào bản nộp khi không làm hỏng các chức năng đã có.

# 3. Quy định bàn giao chung

Mỗi nhiệm vụ kỹ thuật phải có đủ:

•  File, thư mục hoặc repository đã tạo/sửa.

•  Commit bằng tài khoản GitHub của người thực hiện.

•  Mô tả ngắn về mục tiêu và cách hoạt động.

•  Lệnh chạy hoặc các bước kiểm tra.

•  Kết quả thực tế và bằng chứng có thời gian.

•  Ít nhất một lỗi, vấn đề hoặc quyết định kỹ thuật đã gặp trong quá trình thực hiện.

Không đưa token, mật khẩu, cookie, SSH key hoặc nội dung file .env vào commit, ảnh, log hoặc báo cáo.

# 4. Phân công chi tiết

## 4.1. Đỗ Sỹ Việt — kiến trúc, tích hợp và phát hành

### Nội dung cần nắm

•  Mô hình PaaS và phạm vi của Mini PaaS một máy.

•  Phân tách Control Plane, Data Plane và Observability Plane.

•  Luồng GitHub → build Docker image → chạy container → cấp hostname.

•  Xác thực quản trị, quản lý biến môi trường, release và rollback.

•  Ranh giới quyền của Control API, Runner và Docker socket.

•  Docker Compose, Nginx Gateway, VPS và Cloudflare Tunnel.

### Phần báo cáo

•  Chương 1: Tổng quan, mục tiêu, phạm vi và giả định.

•  Chương 3: Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc.

•  Phần triển khai Control API, Runner, Git deployment, biến môi trường và rollback trong Chương 4.

•  Tổng hợp T03, T04, T07 và kết quả hồi quy trong Chương 5.

•  Chương 6: Kết luận, giới hạn và hướng phát triển.

•  Tổng hợp nguồn tham khảo, nội dung sử dụng AI và biên tập bản Word cuối.

## 4.2. Trần Hải Minh — giám sát và kiểm thử hiệu năng

### Nội dung cần nắm

•  Cách Prometheus thu thập metric theo mô hình pull.

•  Vai trò của Runner exporter và Grafana.

•  Ý nghĩa của CPU, RAM, health, p95, thông lượng và tỷ lệ lỗi.

•  Phân biệt request/giây với số người dùng đồng thời.

•  Cách đọc dữ liệu gốc của k6 và đối chiếu với metric Prometheus.

### Nhiệm vụ kỹ thuật bắt buộc

•  Viết hoặc mở rộng test tự động để kiểm tra:

•  Prometheus hoạt động và đọc được cấu hình.

•  Các target cần thiết ở trạng thái phù hợp.

•  Các rule cảnh báo đã được nạp.

•  Runner xuất được metric ứng dụng.

•  Grafana datasource được provision đúng.

•  Chạy test và lưu evidence gồm môi trường, lệnh chạy, kết quả và kết luận.

•  Đọc dữ liệu T06 hiện có, tạo bảng và biểu đồ cho các mức tải 10/25/50 req/s.

•  Phân tích p95, thông lượng, tỷ lệ lỗi và tài nguyên từ dữ liệu thật; không tự tạo hoặc làm tròn số liệu theo cảm tính.

### Vị trí folder code

•  platform/monitoring/

•  tests/integration/

•  scripts/performance/

•  evidence/T05/

•  evidence/T06/

### Phần báo cáo

•  Cơ sở lý thuyết về monitoring và kiểm thử tải trong Chương 2.

•  Mô tả Prometheus, Grafana và Runner exporter trong Chương 4.

•  T05 và T06 trong Chương 5.

•  Bảng số liệu, biểu đồ, phân tích và giới hạn của phép đo.

## 4.3. Lê Thị Thảo — Dashboard và trải nghiệm quản trị

### Nội dung cần nắm

•  Cấu trúc Dashboard React/TypeScript hiện tại.

•  Cách Dashboard gọi Control API và xử lý session.

•  Luồng danh sách ứng dụng → chi tiết ứng dụng → deployment/log/metric.

•  Trạng thái tải, rỗng, thành công, lỗi và xác nhận thao tác.

•  Quy tắc validation khi tạo Web Service và quản lý biến môi trường.

### Nhiệm vụ kỹ thuật bắt buộc

•  Bổ sung tìm kiếm/lọc danh sách ứng dụng theo tên, slug hoặc repository.

•  Bổ sung trạng thái rỗng khi không có kết quả tìm kiếm.

•  Viết test cho logic tìm kiếm/lọc hoặc tách logic thành hàm có thể kiểm thử.

•  Rà lại thông báo lỗi và hướng dẫn nhập liệu ở form tạo Web Service; dùng tiếng Việt rõ ràng, thống nhất thuật ngữ.

•  Chạy typecheck, test liên quan và production build.

### Nhiệm vụ bổ sung nếu còn thời gian

•  Thêm bộ lọc lịch sử deployment theo ứng dụng hoặc kết quả thành công/thất bại.

•  Thêm thao tác sao chép URL ứng dụng với thông báo thành công/thất bại rõ ràng.

•  Cải thiện trạng thái chờ khi hệ thống đang build/deploy để người dùng biết thao tác đã được tiếp nhận.

•  Chuẩn hóa các component trạng thái dùng chung để giảm lặp mã.

### Vị trí folder code

•  platform/dashboard/

•  Các test Dashboard liên quan trong tests/

### Phần báo cáo

•  Cơ sở về Dashboard Web và giao tiếp API trong Chương 2.

•  Thiết kế Dashboard, các màn hình và luồng thao tác trong Chương 3.

•  Hướng dẫn tạo Web Service, quản lý ứng dụng và biến môi trường trong Chương 4.

•  Kiểm thử các luồng giao diện phụ trách trong Chương 5.

## 4.4. Mai Đức Duy — ứng dụng Web mẫu và quy trình triển khai

### Nội dung cần nắm

•  Khái niệm container và điểm khác với máy ảo.

•  Vai trò của Dockerfile, image, container và cổng 3000.

•  Mục đích của endpoint /health và /version.

•  Luồng repository GitHub → Mini PaaS → Docker image → container → URL HTTPS.

•  Cách đọc build log và xác định trạng thái deployment.

### Nhiệm vụ kỹ thuật bắt buộc

•  Xây dựng một repository Web mẫu công khai, gồm:

•  Trang / hiển thị tên ứng dụng và mô tả ngắn.

•  Endpoint /health trả trạng thái khỏe.

•  Endpoint /version trả phiên bản hiện tại.

•  Ứng dụng lắng nghe cổng 3000.

•  Có Dockerfile và .dockerignore phù hợp.

•  Có README.md hướng dẫn chạy bằng Docker.

### Phần báo cáo

•  Khái niệm container, Dockerfile và health check trong Chương 2.

•  Các bước triển khai ứng dụng mẫu từ repository trong Chương 4.

•  Bảng kiểm thử ứng dụng mẫu và kết quả cập nhật v1 → v2 trong Chương 5.

# 5. Ma trận task bổ sung

| Mã | Task | Người phụ trách | Mức ưu tiên | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | Đồng bộ tài liệu từ RC1 sang phiên bản cuối | Việt | Bắt buộc | Tài liệu không còn thông tin phiên bản lỗi thời |
| DOC-02 | Hoàn thiện nguồn tham khảo và khai báo sử dụng AI | Cả nhóm, Việt tổng hợp | Bắt buộc | Danh mục nguồn và mục sử dụng AI |
| FE-01 | Tìm kiếm/lọc danh sách ứng dụng | Thảo | Bắt buộc | Mã nguồn, test, build log |
| FE-02 | Lọc lịch sử deployment | Thảo | Nếu còn thời gian | Mã nguồn và test |
| FE-03 | Sao chép URL và cải thiện phản hồi thao tác | Thảo | Nếu còn thời gian | Component và test liên quan |
| OBS-01 | Test tự động cho monitoring contract | Minh | Bắt buộc | Test/script và evidence |
| PERF-01 | Bảng và biểu đồ T06 từ dữ liệu gốc | Minh | Bắt buộc | Biểu đồ, bảng số liệu và phân tích |
| OBS-02 | Kiểm tra trạng thái Prometheus rule | Minh | Nếu còn thời gian | Test API rule |
| APP-01 | Repository ứng dụng Web mẫu | Duy | Bắt buộc | Repository, Dockerfile và README |
| APP-02 | Deploy v1, cập nhật v2 và kiểm tra URL | Duy | Bắt buộc | Deployment log và evidence |
| APP-03 | Hướng dẫn xử lý lỗi build cơ bản | Duy | Nếu còn thời gian | Mục troubleshooting trong README |
| REL-01 | Script kiểm tra hồ sơ trước khi nộp | Việt | Bắt buộc | make verify-submission hoặc tương đương |
| REL-02 | Regression và chốt release cuối | Việt | Bắt buộc | Tag, test log, public check và release note |

# 6. Phân chia nội dung báo cáo

| Nội dung | Người soạn chính | Người rà soát |
| --- | --- | --- |
| Chương 1 — Tổng quan | Việt | Cả nhóm |
| Chương 2 — PaaS, CI/CD và bảo mật | Việt | Minh |
| Chương 2 — Monitoring và kiểm thử tải | Minh | Việt |
| Chương 2 — Dashboard Web và API | Thảo | Việt |
| Chương 2 — Container, Dockerfile và health check | Duy | Việt |
| Chương 3 — Phân tích và thiết kế | Việt | Mỗi người rà phần mình phụ trách |
| Chương 4 — Control API, Runner, Git, rollback | Việt | Minh |
| Chương 4 — Monitoring và Grafana | Minh | Việt |
| Chương 4 — Dashboard và hướng dẫn sử dụng | Thảo | Việt |
| Chương 4 — Triển khai ứng dụng mẫu | Duy | Thảo |
| Chương 5 — T05/T06 và số liệu hiệu năng | Minh | Việt |
| Chương 5 — Kiểm thử Dashboard | Thảo | Việt |
| Chương 5 — Kiểm thử ứng dụng Web mẫu | Duy | Minh |
| Chương 5 — T01–T04, T07–T08 và hồi quy | Việt | Cả nhóm |
| Chương 6 — Kết luận và hướng phát triển | Việt | Cả nhóm |

Mỗi thành viên viết bản nháp phần mình phụ trách dưới dạng Markdown hoặc Word riêng, có nguồn trích dẫn. Bản cuối được ghép theo cùng một mẫu Word để giữ thống nhất heading, font, bảng và đánh số hình.

# 7. Quy trình Git

## Tên nhánh gợi ý

•  member/viet-final-integration

•  member/minh-monitoring

•  member/thao-dashboard-filter

•  member/duy-demo-app

## Quy trình thực hiện

1.  Cập nhật từ nhánh main mới nhất.

2.  Tạo nhánh riêng trước khi sửa.

3.  Chỉ commit file thuộc task được giao.

4.  Commit message mô tả rõ mục đích, ví dụ:

•  feat(dashboard): add application search and filters

•  test(monitoring): verify prometheus targets and rules

•  feat(sample-app): add health and version endpoints

5.  Push nhánh và tạo pull request.

6.  Ghi trong pull request:

•  Đã thay đổi gì.

•  Cách chạy kiểm thử.

•  Kết quả thực tế.

•  File evidence liên quan.

7.  Chỉ merge sau khi được review và các kiểm tra bắt buộc đạt.

Không sửa lịch sử commit, không dùng tên/email của người khác và không commit trực tiếp lên main khi đang thực hiện task cá nhân.